2026年4月17日会议纪要

会议主题：比利时项目业务及财务模块上线策略讨论

会议时间：2026年4月30日（14:00- 16:00 中国时间）

参会方：

- 客户方：CBF-德国IT、余经理、Thea

- 顾问方：BOS团队-张静、赵天剑

## 一、会议背景与目标

本次会议明确了CBF SAP系统实施的五阶段路线图，重点讨论了物料与业务伙伴主数据策略、财务科目表适配及期初库存盘点方案，并制定了与CBF财务团队的对齐计划。

一、项目整体实施路线图

会议确立了从分析到运维的五个标准实施阶段，并对当前进度进行了评估：

1. 实施阶段划分

五阶段标准路线：项目将遵循分析（Analysis）、准备（Preparation）、上线（Launch）、实施部署（Implementation Deployment）及运维（Operation）五个标准阶段推进。

当前进度评估：鉴于组织架构已搭建完成且并行系统已激活，团队决定快速通过分析阶段，直接进入准备与实施阶段。

2. 关键时间节点规划

系统配置周期：预计系统详细配置（包括采购/销售订单类型等）将在两周内完成。

测试与培训策略：配置完成后将进行内部测试，并计划将最终用户培训融入测试阶段，通过测试脚本进行实操演练。

二、核心主数据管理策略

针对物料、业务伙伴及供应商数据，会议制定了统一规范与映射逻辑：

1. 物料主数据（Material Master）规范

物料类型与评估类：决定沿用现有物料类型以节省精力，重点需关注评估类（Valuation Class）的设定，该字段将直接关联财务记账。

价格策略：针对CBF的业务性质，建议使用原CBF的物料计算价格标准，CBF财务负责人确认物料价格和成本计算逻辑是否符合当地法规及成本计算逻辑。

语言与描述：支持多语言维护，同一物料编号在德国和法国公司可分别维护德语和法语描述。

2. 业务伙伴（Business Partner）与供应商数据

编号统一性：强调集团内业务伙伴编号的唯一性，建议以德国总部为主公司，子公司遵循其编号规则，确保未来集团合并报表的清晰映射。

供应商信息记录（Info Record）：强调必须维护供应商与物料的关联信息记录，以便在采购订单中自动带出参考价格和贸易术语。

三、财务对接与科目表设计

针对CBF尚未实施财务模块的情况，会议重点讨论了财务数据的准备与映射：

1. 科目表（Chart of Account）适配

标准科目表导出：已从SAP系统中导出比利时国家科目表（YCBE），需发送给CBF财务团队进行核对。

科目映射确认：要求CBF财务团队检查标准科目表是否能覆盖其现有业务，特别是物料相关科目（MM Account）的匹配情况需要映射系统自动记账范围。

2. 税务与发票处理

税务代码维护：供应商和客户主数据中必须维护税码（Tax Code）和税率，以确保采购订单和销售订单能生成正确的税务信息。

发票生成逻辑：即使不启用财务模块，系统仍可通过VF01生成形式发票，供业务使用。

四、上线策略与期初数据准备

为确保系统平稳切换，会议制定了详细的期初库存盘点与数据迁移方案：

1. 期初库存盘点（Stock List）

库存清单模板：提供了包含物料描述、供应商（区分关联公司可选）、数量、单价及总金额的库存清单模板。

关联公司库存处理：特别强调需区分关联公司（如德国总部）的库存，以便在集团合并报表中进行抵消处理。

2. 财务与业务数据核对

数据一致性要求：在系统切换前，必须确保SAP中的库存价值与财务账面价值一致，需进行差异分析。

业务冻结日：上线切换日需设定为“无业务移动日”，仓库需停止收货和发货，以便进行物理库存盘点与系统数据核对。

---

五、待办事项

安排与CBF财务团队（Vincent）的专项会议，讨论财务期间物料账期间配置方案、科目表及库存盘点事宜。

整理会议纪要并列出给Vincent的具体任务清单如下。

1. 发送比利时科目表（YCBE）给CBF财务团队进行核对确认。

2. 客商主数据需增加维护客户的税码和税率 客户分配组标识比如（国内，国外（欧盟内 欧盟外）

3. 供应商主数据需增加维护采购的税码和税率 物料分配组列入（免税，全额税，服务税，减税等）

4. 准备库存清单文件模板给CBF财务团队进行物料账和财务存货账的核对检查，需要目前两个系统月底的Spot Stock balance 一致。

抄送：CBF项目组、BOS项目组

编制方：BOS

编制日期：2026年04月20日