阜康SAP ERP系统升级项目实施服务合同

ERP Project Implementation Contract

合同编号：

签约地点：中国上海市

签约日期：

本项目咨询服务合同（以下简称“本合同”）由以下双方于_2026_年_06_月_16_日在中国上海市签订：

甲方：浙江阜康机械有限公司

地址：浙江省金华市金东区履湖北街518号

电话：

传真：

乙方：帛丝（上海）软件技术有限公司

地址：上海市虹口区天潼路328号星荟中心Wework 03-129（邮编：200085）

电话：021-52370088

传真：021-52388011

第一条  定义

除本合同另有解释以外，本合同中的下列术语具有如下含义：

- “实施”是指结合甲方的业务经营发展状况，将许可软件应用于甲方业务系统的专业服务。项目实施过程中，乙方的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。

- “工作任务书”是指作为本合同【附件】的甲方ERP项目（以下简称“项目”）工作任务书。本项目的实施范围、实施目标、实施计划、实施步骤及项目组成员的工作任务等内容将在工作任务书中具体规定。

- “修改通知书”是指经甲乙双方项目经理签字确认的对工作任务书的修改文件，修改通知书将作为工作任务书的附件。

- “顾问”是指乙方指派的根据本合同的约定向甲方提供实施服务的工作人员。

- “交付成果”是指乙方根据本合同约定，在完成工作任务书中确定的阶段目标任务或最终目标任务后，将实施产生的成果交付给甲方的行为。

- “上线”指业务单据在生产系统（正式系统）中开始录入的时间点。

- “验收”指系统升级完成并正式运行，甲方出具验收报告确认。如甲方未提出任何验收意见且未出具验收报告，则视为验收通过。

- “保密信息”指双方签订的本合同及其所有附件和补充文件，所有软件、软件目录、文件、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密，以及其他由甲、乙方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密”字样的信息，包括由甲、乙方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“保密信息”的所有项目。

第二条  实施

2.1 根据甲乙双方的约定，甲方委托乙方就本项目中特定项目目标的实施提供实施服务。乙方接受甲方的委托，同意为甲方的上述项目提供实施服务。

2.2 本项目为SAP S/4HANA系统升级项目，将甲方现有SAP S/4HANA OP 1709系统升级至SAP S/4HANA OP 2025，同时将HANA数据库从2.0 SPS02升级至2.0 SPS07 rev 79，操作系统从SLES 12 SP1升级至SLES 15 SP7，并将生产数据库迁移至新服务器。

第三条  实施范畴

3.1 乙方向甲方提供的实施服务范围及根据此实施服务应交付的成果在附件一［工作任务书］中具体规定。该［工作任务书］可以通过修改通知书的方式进行修改，修改通知书需经双方项目负责人签字确认后作为［工作任务书］的附件。除本合同另有约定以外，如果［工作任务书］的内容与本合同的约定不一致，以［工作任务书］为准。

3.2 乙方将根据本合同及［工作任务书］的约定向甲方提供许可软件的升级实施、测试、支持等服务。如果甲方需要乙方提供［工作任务书］约定范围以外的其他服务，应与乙方另行协商并签署相关的补充合同。

第四条  乙方责任

4.1 乙方应严格遵循本合同并按照其附件工作任务书的具体约定向甲方提供相关实施服务。

4.2 除非双方另行书面约定，乙方将仅就乙方许可甲方使用的许可软件提供实施服务。乙方将不负责对其他第三方软件的升级版本提供实施服务。如果甲方需要乙方提供该等服务，应与乙方另行协商并签署相应的服务合同。

4.3 在保证工作任务书的要求得到满足，并且所有的工作是以专业的和符合技术要求的方式进行的前提下，乙方对其顾问按照本合同的约定提供服务的方式和方法拥有最终的决定权。

第五条  甲方责任

5.1 甲方应按照本合同及工作任务书的约定提供本项目实施的必要条件与准备，并执行工作任务书中约定的甲方应负责的其他相关工作。

5.2 数据和信息。甲方应及时向乙方免费提供所有双方一致同意的本项目实施所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据、示例输出或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的任何问题的责任。

5.3 人员。甲方应按照工作任务书的约定指派相应的人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同及其附件项下甲方的工作。在项目实施过程中，甲方应保证其项目组成员，尤其是关键用户的相对稳定。如果因甲方人员变动导致本项目实施延误或增加乙方的工作量，乙方对此延误不承担责任，并有权要求甲方支付乙方增加工作量的服务费。

5.4 工作设施。甲方应为乙方顾问远程实施提供必要的系统访问权限和工作环境，包括SAP系统访问、网络连接及其他双方一致同意的作为顾问执行本协议项下工作所必需的资源。

5.5 任务。除非双方另行书面约定，乙方将仅对本合同及工作任务书中明确约定的任务负责。未特定地指派给乙方的任务将由甲方负责，并由甲方自行监督、管理和控制。乙方可以根据其自身的知识和经验对甲方执行该任务提供相应的建议或帮助，但该等建议或帮助不构成乙方在本合同项下的任何义务或承诺，甲方应根据其自身的判断进行决定并承担相应的责任。

5.6 基础设施。甲方应按时完成PROD新服务器的硬件上架、SLES 15 SP7操作系统安装、HANA 2.0 SPS07 rev 79数据库安装及HA配置，以及DEV/QA新虚拟化环境的创建。如因甲方基础设施未按时就绪导致项目延误，乙方不承担责任，且因此增加的顾问人天数及相关费用由甲方承担。

5.7 接口协调。甲方应负责协调金蝶SRM及金蝶ERP的接口联调工作，确保5个HTTP REST接口在项目计划时间内完成测试。

第六条  变更及确认

6.1 根据本合同及工作任务书的约定，本项目实施过程中需要进行确认的文档或事项必须由甲方或乙方以书面形式进行确认。

6.2 乙方完成的文档或交付成果根据本合同及工作任务书的约定需要由甲方确认的，甲方应在乙方提出书面要求后五（5）个工作日内进行签字确认；甲方逾期不作答复的，视为上述文档或交付成果已被甲方确认。文档一经确认，除非双方协商一致，并签署书面确认书，任何一方不得对其内容进行更改。

6.3 乙方按照工作任务书约定的进度，完成相应阶段的实施服务后，应向甲方提出书面验收通知书，甲方在收到此通知书后，应在五（5）个工作日内安排人员，与乙方共同组成验收小组，对实施成果进行验收。

6.4 甲方应按照工作任务书的约定对乙方服务进行验收，一旦实施服务或系统按照工作任务书的约定完成，甲方就应签署相应的验收文件，乙方在本合同项下的相应义务与责任即视为完成。如果甲方认为乙方的实施服务不符合工作任务书的约定而不予验收，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方将根据甲方的说明提供相应的改进。

6.5 系统上线后，乙方提供2个自然日的Hypercare护航期，协助甲方处理上线初期的系统问题。

第七条  付款方式

7.1 服务费用。实施服务费预计为人民币  96,000  元整（大写：人民币 玖万陆仟元整）。乙方提供发票均为6%增值税专用发票。

7.2 本项目为SAP S/4HANA系统升级项目，以现有阜康金华SAP S/4HANA 1709系统为基础，升级至S/4HANA 2025版本。项目中包含的工作内容，详见SOW附件工作任务书。如有超出工作任务书的其它业务或功能性开发需求，甲乙双方另行协商收取费用。

7.3 本项目全部远程实施。

7.4 付款方式：

第一期款：双方合同正式签订（盖章）后，甲方在收到乙方开具的发票后，顾问入场实施开始前的一周内，支付本合同服务费总额70%到乙方指定银行账户；即人民币：￥67,200 元整（大写： 人民币陆万柒仟贰佰元整）。

第二期款：系统上线验收确认完成后，甲方在收到乙方开具的发票后5个工作日内支付本合同服务费总额30%到乙方指定银行账户；即人民币：￥28,800 元整（大写： 人民币贰万捌仟捌佰元整）。

7.5 合同款项支付信息

上述所有款项均应支付到乙方以下指定帐户：

开户行：交通银行股份有限公司上海娄山关路支行

户名：帛丝（上海）软件技术有限公司

账号：31006140018800013151

甲方公司信息如下：

公司名称：浙江阜康机械有限公司

税    号：913307030842827294

开户银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司赤松支行

账    号：201000141889142

公司地址：浙江省金华市金东经济开发区履湖北街518号

联系电话：579-89115288

邮    编：321023

第八条  责任

8.1 乙方保证以专业的和符合工作任务书约定的技术要求的方式向甲方提供服务。乙方进一步保证在本合同项下提供的所有实施服务内容将从实质上符合工作任务书的约定。

8.2 乙方对非乙方的因素所造成的项目延误不承担责任，该等因素包括甲方计算机设备、网络设备不符合要求、服务器资源不充分、甲方承诺的资源缺乏、数据准备不充分和不正确、甲方决策的延误、不可抗力等。因甲方原因造成项目延误，导致乙方顾问人天消耗增加，相关费用由甲方承担。

第九条  合约终止

9.1  任何一方未按本协议约定履行义务，将导致项目无法进行的，在守约方提出书面异议后十日内未纠正的，守约方有权终止本协议，并要求违约方支付由此发生的费用。

9.2 项目实施过程中，因甲方原因未能按期完成任务，则顺延实施时间，由此造成的乙方顾问人天数的消耗及相关费用，按本协议第七条约定的标准计算，由甲方承担。因乙方原因（例如实施顾问技术能力不足造成工作进展缓慢、效率低下等）未能按期完成任务，则顺延实施时间，由此造成的甲方人员人天数的消耗及相关费用，由乙方承担。

第十条  保密及其它

10.1 保密义务。双方确认保密信息可能构成有价值的商业秘密，而且双方同意严格按照本合同的规定使用另一方的保密信息，未经另一方的事先书面同意，不得向任何第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。双方同意：

（a）对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息。

（b）不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息。

（c）除了本合同确定的应用范围外，不得在其他任何时候使用保密信息。

10.2 适用法律。本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意向乙方所属市有管辖权的人民法院起诉。

10.3 转让禁止。任何一方未经另一方书面同意，不可转卖或转让本合同或其在本合同项下的任何权利和义务。

10.4 不可抗力。因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方，并于三十（30）天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。

10.5 条款标题。本合同中的标题仅作为参考，不影响本合同条款的含义及其解释。

10.6 完整合同。本合同构成甲乙双方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前双方就该等事项作出的任何口头或书面合同或承诺。对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方授权的代表正式签字才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

10.7 条款的可分割性。如果本合同的任何条款被有管辖权的法院认为是不合法的、无效的、或不具有强制执行力的，双方应尽可能保留本合同所表达的意愿并善意对该条款进行修改。本合同的其他条款将保持法律所允许的最大范围的效力。

10.8 不弃权。本合同的任何条款或表述均不得被视为一方对其权利的放弃，任何违约行为亦不得被免除责任，除非享有权利的一方以书面确认该等弃权或免责。

10.9 继承。本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。

10.10 在合同期内及合同期满后三年内，甲方（包含甲方关联公司）不得鼓励、邀请、说服和录用乙方所委派的员工（顾问、工程师）至甲方工作，如出现甲方在约定期内录用乙方员工（或原乙方员工）的情况，甲方需按该员工年平均工资总额的二倍赔偿乙方。

10.11 本合同有效期自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起至项目验收完成之日止。

10.12 文本。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效；本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件  SOW 工作任务书

【以下无正文】

甲方：浙江阜康机械有限公司

授权代表（签字／盖章）：			__________________________

日期：

乙方：帛丝（上海）软件技术有限公司

授权代表（签字／盖章）：			__________________________

日期：