ERP项目实施服务合同

ERP ProjectImplementation Contract

合同编号：

Contract No.：

甲方：  浙江阜康机械有限公司

乙方：  帛丝（上海）软件技术有限公司

签约地点：中国上海市

签约日期：2023年08月22日

本项目咨询服务合同（以下简称“本合同”）由以下双方于2023年08月22日在中国上海市签订：

甲方： 浙江阜康机械有限公司

地址： 浙江省金华市金东区履湖北街518号

电话：

传真：

乙方：	帛丝（上海）软件技术有限公司

地址：	上海市静安区新疆路518号5-101

电话：  021-52370088

传真：	021-52388011

- 第一条  定义

除本合同另有解释以外，本合同中的下列术语具有如下含义：

  - “实施”是指结合甲方的业务经营发展状况，将许可软件应用于甲方业务系统的专业服务。项目实施过程中，乙方的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。

  - “工作任务书”是指作为本合同【附件】的甲方ERP项目（以下简称“项目”）工作任务书。本项目的实施范围、实施目标、实施计划、实施步骤及项目组成员的工作任务等内容将在工作任务书中具体规定。

  - “修改通知书”是指经甲乙双方项目经理签字确认的对工作任务书的修改文件，修改通知书将作为工作任务书的附件。

  - “顾问”是指乙方指派的根据本合同的约定向甲方提供实施服务的工作人员。

  - “交付成果”是指乙方根据本合同约定，在完成工作任务书中确定的阶段目标任务或最终目标任务后，将实施产生的成果交付给甲方的行为。

  - “蓝图”指经甲乙双方确认的实施方案，该项目实施后的目标及效果，包括甲方需求功能及业务流程的定义，SAP系统主数据结构的设计、重要后台配置的设计和重大方案设计的决策等内容。

  - “上线”指业务单据在生产系统（正式系统）中开始录入的时间点。

  - “财务第一次月结”指上线后当月，完成当月所有凭证的录入和过账，完成损益结转，出具报表并关闭账期。

  - “财务第一次年结”指上线后当年，完成当年所有凭证的录入和过账，完成损益结转，出具报表并关闭账期。

  - “验收”指“财务第一次月结”后1个月内，甲方应出具验收报告，未提出任何验收意见且未出具验收报告，则视为验收通过。

  - “保密信息”指双方签订的本合同及其所有附件和补充文件，所有软件、软件目录、文件、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密，以及其他由甲、乙方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密”字样的信息，包括由甲、乙方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“保密信息”的所有项目。

- 第二条  实施

2.1 根据甲乙双方的约定，甲方委托乙方就本项目中特定项目目标的实施提供实施服务。乙方接受甲方的委托，同意为甲方的上述项目提供实施服务。

- 第三条  实施范畴

  - 乙方向甲方提供的实施服务范围及根据此实施服务应交付的成果在附件一［工作任务书］中具体规定。该［工作任务书］可以通过修改通知书的方式进行修改，修改通知书需经双方项目负责人签字确认后作为［工作任务书］的附件。除本合同另有约定以外，如果［工作任务书］的内容与本合同的约定不一致，以［工作任务书］为准。

  - 乙方将根据本合同及［工作任务书］的约定向甲方提供许可软件的客户化实施、培训、支持等服务。如果甲方需要乙方提供［工作任务书］约定范围以外的其他服务，应与乙方另行协商并签署相关的补充合同。

- 第四条  乙方责任

  - 乙方应严格遵循本合同并按照其附件工作任务书的具体约定向甲方提供相关实施服务。

  - 除非双方另行书面约定，乙方将仅就乙方许可甲方使用的许可软件提供实施服务。乙方将不负责对其他第三方软件的升级版本提供实施服务。如果甲方需要乙方提供该等服务，应与乙方另行协商并签署相应的服务合同。

  - 在保证工作任务书的要求得到满足，并且所有的工作是以专业的和符合技术要求的方式进行的前提下，乙方对其顾问按照本合同的约定提供服务的方式和方法拥有最终的决定权。

- 第五条 甲方责任

  - 甲方应按照本合同及工作任务书的约定提供本项目实施的必要条件与准备，并执行工作任务书中约定的甲方应负责的其他相关工作。

  - 数据和信息。甲方应及时向乙方免费提供所有双方一致同意的本项目实施所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据、示例输出, 或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的任何问题的责任。

  - 人员。甲方应按照工作任务书的约定指派相应的人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同及其附件项下甲方的工作。在项目实施过程中，甲方应保证其项目组成员，尤其是关键用户的相对稳定。如果因甲方人员变动导致本项目实施延误或增加乙方的工作量，乙方对此延误不承担责任，并有权要求甲方支付乙方增加工作量的服务费。

  - 工作设施。乙方的顾问在甲方现场工作期间，甲方应免费为该顾问提供工作场所，并保证其可利用到适当的甲方的计算机资源和办公环境，包括电话、传真以及其它双方一致同意的作为该等顾问执行本协议项下的工作所必需的办公室设备和材料。

  - 任务。除非双方另行书面约定，乙方将仅对本合同及工作任务书中明确约定的任务负责。未特定地指派给乙方的任务将由甲方负责，并由甲方自行监督、管理和控制。乙方可以根据其自身的知识和经验对甲方执行该任务提供相应的建议或帮助，但该等建议或帮助不构成乙方在本合同项下的任何义务或承诺，甲方应根据其自身的判断进行决定并承担相应的责任。

- 第六条  变更及确认

  - 根据本合同及工作任务书的约定，本项目实施过程中需要进行确认的文档或事项必须由甲方或乙方以书面形式进行确认。

  - 乙方完成的文档或交付成果根据本合同及工作任务书的约定需要由甲方确认的，甲方应在乙方提出书面要求后五（5）个工作日内进行签字确认；甲方逾期不作答复的，视为上述文档或交付成果已被甲方确认。文档一经确认，除非双方协商一致，并签署书面确认书，任何一方不得对其内容进行更改。

  - 乙方按照工作任务书约定的进度，完成相应阶段的实施服务后，应向甲方提出书面验收通知书，甲方在收到此通知书后，应在五（5）个工作日内安排人员，与乙方共同组成验收小组，对实施成果进行验收。

  - 甲方应按照工作任务书的约定对乙方服务进行验收，一旦实施服务或系统按照工作任务书的约定完成，甲方就应签署相应的验收文件，乙方在本合同项下的相应义务与责任即视为完成。如果甲方认为乙方的实施服务不符合工作任务书的约定而不予验收，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方将根据甲方的说明提供相应的改进。如果甲方不按照约定进行验收，且不提供书面说明，乙方应再次向甲方发出书面通知，要求甲方在三（3）个工作日内进行验收。如果甲方在上述期限内仍不作答复，则视为乙方的实施服务已经完成。

- 第七条  付款方式

  - 服务费用。实施服务费预计为人民币   300,000  元整（大写： 叁拾万  元整）。乙方提供发票均为6%增值税专用发票。

  - 本项目为Rollout项目，以现有阜康金华SAP S4H系统为蓝本实施阜康越南公司功能配置并上线。项目中包含的开发，详见SOW 附件工作任务书。如有超出工作任务书的其它业务或功能性开发需求，甲乙双方另行协商收取费用。

  - 差旅费用。本项目除需求梳理1周，上线1周为现场，其余远程实施。甲方同意向乙方支付乙方实施顾问实际发生的合理的差旅费（金华市以外城市或国家），包括乙方实施顾问到甲方工作所在地之间的往返交通费、甲方所在地市内交通费、住宿费等。采用实报实销方式或由甲方直接采购。

  - 付款方式。

第一期款：双方合同正式签订（盖章）后，甲方在收到乙方开具的发票后，顾问入场实施开始前的一周内，支付本合同服务费总额的40%到乙方指定银行账户；即人民币： ￥120,000  元整（大写： 人民币壹拾贰万元整）。

第三期款：系统上线，经甲方确认，甲方在收到乙方开具的发票后5个工作日内支付本合同服务费总额的40%到乙方指定银行账户；即人民币：￥120,000   元整（大写： 人民币壹拾贰万元整）。

第四期款：系统上线正式运行财务第一次月结后，经双方确认无误，甲方在收到乙方开具的发票后5个工作日内支付本合同服务费总额的20%到乙方指定银行账户；即人民币：￥60,000   元整（大写： 人民币陆万 元整）。

合同款项支付信息

上述所有款项均应支付到乙方以下指定帐户：

开户行：交通银行股份有限公司上海娄山关路支行

户名：帛丝（上海）软件技术有限公司

账号：310066140018800013151

甲方公司信息如下：

公司名称：浙江阜康机械有限公司

税    号：913307030842827294

开户银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司赤松支行

账    号：201000141889142

公司地址：浙江省金华市金东经济开发区履湖北街518号

联系电话：0579-89115288

邮    编：321023

- 第八条  责任

  - 乙方保证以专业的和符合工作任务书约定的技术要求的方式向甲方提供服务。乙方进一步保证在本合同项下提供的所有实施服务内容将从实质上符合工作任务书的约定。

  - 乙方对非乙方的因素所造成的项目延误不承担责任，该等因素包括甲方计算机设备、网络设备不符合要求、服务器资源不充分、甲方承诺的资源缺乏、数据准备不充分和不正确、甲方决策的延误、不可抗力等。

- 第九条  合约终止

9.1  任何一方未按本协议约定履行义务，将导致项目无法进行的，在守约方提出书面异议后十日内未纠正的，守约方有权终止本协议，并要求违约方支付由此发生的费用。

9.2 项目实施过程中，因甲方原因未能按期完成任务，则顺延实施时间， 由此造成的乙方顾问人天数的消耗及相关费用，按本协议第七条约定的标准计算，由甲方承担。因乙方原因（例如实施顾问未能正常来甲方开展实施工作或实施顾问技术能力不足造成工作进展缓慢、效率低下等）未能按期完成任务，则顺延实施时间， 由此造成的甲方人员人天数的消耗及相关费用，按本协议第七条约定的标准计算，由乙方承担。

- 第十条  保密

  - 双方确认保密信息可能构成有价值的商业秘密，而且双方同意严格按照本合同的规定使用另一方的保密信息，未经另一方的事先书面同意，不得向任何第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。双方同意：

    - 对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息。

    - 不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息。

    - 除了本合同确定的应用范围外，不得在其他任何时候使用保密信息。

  - 甲乙双方不负责保护以下信息：

    - 已公开的信息。

    - 由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息。

    - 未参考保密信息而由另一方独立开发的信息。

    - 依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方，应立即通知另一方，使另一方了解将要披露的内容并提出意见。

  - 本合同约定的双方所承担的保密义务不因本合同的变更、终止而终止，如双方没有对保密期限加以规定，则直至保密信息在本行业中成为公知信息后，本合同约定的保密义务才予以解除。

- 第十一条  其他

11.1 适用法律。本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意采取下列第11.1.2种方式解决：

    - 向乙方所属市仲裁委员会申请仲裁，仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力；仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

    - 向乙方所属市有管辖权的人民法院起诉。

  - 转让禁止。任何一方未经另一方书面同意，不可转卖或转让本合同或其在本合同项下的任何权利和义务。但以下情形不在此限：(a)经甲乙双方协商一致，乙方可以分包其在本合同项下的义务。但是，除非双方另有书面约定，此类分包不免除乙方应负的责任； (b) 任何一方可以, 不经另一方同意, 将本合同转让给购买其全部资产的购买者或与其业务的任何购并、合并或重组有关的购买者。

  - 不可抗力。因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方，并于三十（30）天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此文件应由不可抗力事由发生地区的公证部门出具。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。

  - 条款标题。本合同中的标题仅作为参考，不影响本合同条款的含义及其解释。

  - 完整合同。本合同构成甲乙双方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前双方就该等事项作出的任何口头或书面合同或承诺。对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方授权的代表正式签字才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

  - 条款的可分割性。如果本合同的任何条款被有管辖权的法院认为是不合法的、无效的、或不具有强制执行力的，双方应尽可能保留本合同所表达的意愿并善意对该条款进行修改。本合同的其他条款将保持法律所允许的最大范围的效力。

  - 不弃权。本合同的任何条款或表述均不得被视为一方对其权利的放弃，任何违约行为亦不得被免除责任，除非享有权利的一方以书面确认该等弃权或免责。任何一方以明示或暗示的方式同意免除或放弃追究另一方在某方面的违约责任，并不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。

  - 继承。本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。

  - 在合同期内及合同期满后三年内，甲方（包含甲方关联公司）不得鼓励、邀请、说服和录用乙方所委派的员工（顾问、工程师）至甲方工作，如出现甲方在约定期内录用乙方员工（或原乙方员工）的情况，甲方需按该员工年平均工资总额的二倍赔偿乙方。

  - 文本。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效；本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。签约双方按照《中华人民共和国合同法》的规定签订本合约并承担相应的法律责任。如果一方未按照规定期限执行合同条款的，并且延迟执行时间超过30天（含）的，应向另一方支付相应的违约金作为经济补偿。

附件 SOW 工作任务书

甲方： 浙江阜康机械有限公司

授权代表（签字／盖章）：	__________________________

日期：	2023.08.22

乙方：帛丝（上海）软件技术有限公司

授权代表（签字／盖章）：		__________________________

日期：2023.08.22